交互式图形项（ROI）设计文档

设计目标：

- 核心功能：绘制可交互矩形，支持移动、缩放、旋转；添加缩放手柄（支持  centered（围绕中心缩放）和 sideScalers（侧边缩放））。

- 扩展性：ROI 作为基类，便于实现其他形状（如 EllipseROI）。

- 兼容性：Qt 5/6，支持 QGraphicsScene 和 QGraphicsView。

- 数据提取：提供类似 getArrayRegion 的接口，用于从 QImage 或外部数组中提取 ROI 覆盖区域（可选）。

1. 整体架构设计

- 基类：ROI（继承 QGraphicsObject）

- 管理状态（位置 pos、尺寸 size、角度 angle）。

- 处理通用交互：鼠标拖拽（平移/缩放/旋转）、悬停、点击、右键菜单。

- 手柄系统：添加/移除手柄（Handle 类），手柄拖拽时更新 ROI 状态。

- 信号：regionChanged()（变化时）、regionChangeFinished()（结束时）、hoverEvent() 等。

- 变换：使用 QTransform 处理旋转和缩放；位置用 setPos()。

- 吸附：translateSnap/scaleSnap/rotateSnap，支持 Ctrl 修饰符。

- 边界：maxBounds（QRectF），拖拽时自动夹紧。

- 手柄类：Handle（继承 QGraphicsItem）

- 小图形项（方形/圆形），固定像素大小（忽略视图缩放）。

- 处理拖拽事件，转发到父 ROI（movePoint()）。

- 支持悬停高亮和右键删除。

- 子类：RectROI（继承 ROI）

- 绘制矩形（paint()）。

- 添加特定手柄：右上角缩放手柄（scale handle），可选侧边手柄。

- 支持 centered（围绕中心缩放）和 sideScalers（侧边缩放）。

- 辅助类：

- MouseDragHandler：可选内部类，处理 ROI 的拖拽模式（translate/rotate/scale），使用 Qt::KeyboardModifier。

- State：结构体存储 {QPointF pos; QSizeF size; qreal angle;}，支持 saveState()/setState()。

| 阶段 | 主要任务 | 预估工时 |
| --- | --- | --- |
| 1. 核心架构与基类 | - ROI 和 Handle 类的搭建。 | 1.5 - 2 天 |
| 2. RectROI实现与核心交互 | - 实现矩形绘制、Handle布局。 - 实现平移和两种缩放模式。 | 1- 1.5 天 |
| 3. 高级功能与完善 | - 实现无旋转的边界限制（maxBounds）。 - 状态保存与恢复。 | 0.5 - 1 天 |
| 4. getArrayRegion接口 | - 实现无旋转的区域数据提取。 | ~0.5 天 |
| 5. 测试、优化与文档 | - 测试平移、缩放和边界情况。 | 1 天 |
| 6.旋转与吸附功能 | - 旋转逻辑：实现一个围绕中心点旋转的Handle。 - 实现吸附功能，并处理Ctrl等修饰键。 - 实现边界限制，确保ROI在拖拽、缩放、旋转后不会超出指定范围，实现状态保存与恢复。 | 2 - 3 天 |